附件：

峨眉山市2024年度财政推进衔接乡村振兴补助资金项目计划完成

单位：万元

| 项目类别和名称 | 项目基本情况 |  |  |  | 项目资金来源及规模 |  |  | 项目实施 |  | 项目进度 | 未完成项目调剂结转情况 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 补助标准 | 总投资 | 资金来源 | 资金规模 | 实施单位 及责任人 | 实施期限 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 52个 |  |  |  |  | 7538.41 |  |  |  |  |  |  |
| 产业道路 | 回龙村 | 2024年高桥镇回龙村6组至马山产业道路硬化项目 | 宽3.5米,厚0.2米，C30 | 75万元/公里 | 75 | 衔接资金 | 75 | 高桥镇 宋琴 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户106人，农户1219人 |
| 产业道路 | 方碾村 | 2024年九里镇方碾村2、3、4组产业道路建设项目 | 宽3.5米、厚0.2米，C30 | 50万元/公里 | 115 | 衔接资金 | 115 | 九里镇 李建军 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户22人，农户1454人 |
| 产业道路 | 麻柳村 | 2024年绥山镇麻柳村四组茶叶产业园道路硬化项目 | 宽4.5米，厚0.2米，C30 | 75万元/公里 | 160 | 衔接资金 | 160 | 绥山镇 李伟 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户15人，农户400人 |
| 产业道路 | 郭坪村 | 2024年罗目镇郭坪村3组基础建设项目 | 宽3.5米，厚0.2米，C30 | 75万元/公里 | 95 | 衔接资金 | 95 | 罗目镇 张艳红 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户26人，农户182人 |
| 产业道路 | 寨子村 | 2024年高桥镇寨子村佛牙禅茶产业道路硬化项目 | 宽4米，厚0.2米，C30 | 75万元/公里 | 210 | 衔接资金 | 186 | 高桥镇 宋琴 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户91人，农户888人 |
| 产业道路 | 黄茅村 | 2024年高桥镇黃茅村产业道路硬化项目 | 宽3米，厚0.2米，C30 | 60万元/公里 | 150 | 衔接资金 | 46 | 高桥镇 宋琴 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户30人，农户1044人 |
| 产业道路 | 红卫村 | 2024年九里镇红卫村产业发展道路建设项目 | 宽2米，厚0.2米，C30 | 70万元/公里 | 100 | 衔接资金 | 100 | 九里镇 李建军 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户50人，农户3334人 |
| 产业道路 | 新堰村 | 2024年九里镇新堰村103线至村委会道路拓宽项目 | 宽1.5米，厚0.2米，C30 | 60万元/公里 | 60 | 衔接资金 | 60 | 九里镇 李建军 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户7人，农户415人 |
| 产业道路 | 毛天村 | 2024年龙门乡毛天村7组产业道路硬化项目 | 宽3.5米，厚0.2米，C30 | 60万元/公里 | 65 | 衔接资金 | 60 | 龙门乡 孙舒文 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户12人，农户289人 |
| 产业道路 | 楠邻村 | 2024年龙门乡楠邻村1组产业道路硬化项目 | 宽3-3.5米，厚0.2米，C30 | 70万元/公里 | 100 | 衔接资金 | 76 | 龙门乡 孙舒文 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户5人，农户96人 |
| 产业道路 | 双龙村 | 2024年大为镇双龙村5、6组产业道路二段硬化项目 | 宽4.5米，0.2米厚，C30 | 75万元/公里 | 280 | 衔接资金 | 243 | 大为镇 罗堂艮 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户33人，农户844人 |
| 产业道路 | 马坪村 | 2024年龙池镇马坪村4组道路硬化项目 | 宽3.5米，厚0.2米，C30 | 70万元/公里 | 50 | 衔接资金 | 45 | 龙池镇 陈冬梅 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户90人，农户2009人 |
| 产业道路 | 白果村 | 2024年龙池镇白果村1组产业道路硬化项目 | 宽3.5米，厚0.2米，C30 | 75万元/公里 | 96 | 衔接资金 | 96 | 龙池镇 陈冬梅 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户129人，农户3145人 |
| 产业道路 | 莲花村 | 2024年龙池镇莲花10、11组道路硬化项目 | 宽3.5米，厚0.2米，C30 | 70万元/公里 | 99 | 衔接资金 | 99 | 龙池镇 陈冬梅 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户19人，农户530人 |
| 产业道路 | 郭坪村 | 2024年罗目镇郭坪村2组产业道路硬化项目 | 宽4.5米(受限段除外），厚0.2米，C30 | 75万元/公里 | 135 | 衔接资金 | 135 | 罗目镇 张艳红 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户33人，农户181人 |
| 产业道路 | 新华村 | 2024年双福镇新华村产业道路硬化项目 | 宽3.5—4米，厚0.2米，C30 | 60万元/公里 | 65 | 衔接资金 | 65 | 双福镇 杨柳 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户68人，农户1428人 |
| 产业道路 | 寨子村 | 高桥镇寨子村3、4组产业道路拓宽硬化项目 | 宽度1—1.5米，厚度0.2米，C30 | 50万元/公里 | 100 | 衔接资金 | 100 | 高桥镇 宋琴 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户87人，农户880人 |
| 产业道路 | 严寺村 | 高桥镇高柳路及周边道路水毁工程 | 建设挡墙高9-20米，C30 | 61万元/处 | 61 | 衔接资金 | 61 | 高桥镇 宋琴 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户78人，农户2393人 |
| 产业道路 | 双龙村 | 大为镇双龙村道路边坡垮塌整治工程 | 建设挡墙，C30 | 32万元/ 处 | 32 | 衔接资金 | 32 | 大为镇 罗堂艮 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户30人，农户855人 |
| 产业道路 | 金村村 | 大为镇金村村1组萝卜槽滑坡治理工程 | 建设挡墙，C30 | 58万元/ 处 | 58 | 衔接资金 | 34 | 大为镇 罗堂艮 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户87人，农户933人 |
| 产业道路 | 郭坪村 | 罗目镇郭坪村5组基础设施建设项目 | 宽3.5米，厚0.2米，C30 | 70万元/公里 | 90 | 衔接资金 | 90 | 罗目镇 张艳红 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户116人，农户847人 |
| 产业道路 | 五星村 | 双福镇五星村产业道路硬化项目 | 宽度2.5—4.5米，厚0.2米及附属设施，C30 | 60万元/公里 | 50 | 衔接资金 | 50 | 双福镇 杨柳 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户62人，农户2115人 |
| 产业道路 | 普兴村 | 双福镇普兴村新建生产便道项目 | 宽度1.5米，厚0.1米,C25 | 18万元/公里 | 18 | 衔接资金 | 18 | 双福镇 杨柳 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户97人，农户2116人 |
| 产业道路 | 大河村 | 双福镇大河村生产便道硬化项目 | 宽度1.5米，厚0.1米，C25 | 18万元/公里 | 15 | 衔接资金 | 15 | 双福镇 杨柳 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户141人，农户1919人 |
| 雨露计划 | 全市 | 2024年雨露计划 | 雨露计划 | 1500元/期 | 60 | 衔接资金 | 60 | 农业农村局秦志伟 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户198人 |
| 小额信贷贴息 | 全市 | 2024年脱贫人口小额信贷贴息 | 用于脱贫户、监测户实施小额信贷进行贴息 | 按基准利率贴息 | 35 | 衔接资金 | 35 | 农业农村局秦志伟 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户53人 |
| 对口帮扶 | 马边县 | 2024年对口援彝 | 对口帮扶马边彝族自治县项目 | 1个 | 1800 | 衔接资金 | 1800 | 农业农村局秦志伟 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区所涉脱贫户 |
| 产业发展 | 全市 | 2024年脱贫户和监测户到户产业发展项目 | 用于产业发展奖励，每户奖励金额不超过2000元 | 2000元/年 | 384 | 衔接资金 | 384 | 农业农村局秦志伟 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户5138人 |
| 三星评选 | 全市 | 2024年脱贫户和监测户三星评选项目 | 用于三星评选奖励，每星给予300元奖励 | 300元/星 | 12 | 衔接资金 | 12 | 农业农村局秦志伟 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户466人 |
| 就业务工 | 全市 | 2024年就业务工 | 用于就业务工奖励，每户奖励金额不超过2000元 | 2000元/年 | 170 | 衔接资金 | 170 | 农业农村局秦志伟 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户741人 |
| 养老孝老 | 全市 | 2024年脱贫户和监测户养老孝老奖励项目 | 用于养老孝老奖励，20%给予奖励，每户不超过1500元 | 20% | 125 | 衔接资金 | 125 | 农业农村局秦志伟 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户1022人 |
| 产业发展 | 战斗村 | 2024年符溪镇战斗村农业服务建设项目 | 1个农资超市和1个制冰厂 | 60万元/ 处 | 60 | 衔接资金 | 60 | 符溪镇 辜杰 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户421人，农户23857人 |
| 产业发展 | 战斗村 明星村 | 2024年符溪镇蔬菜产业园基础设施提升改造项目 | 路、沟、渠等基础设施进行改造提升 | 60万元/ 公里 | 150 | 衔接资金 | 50 | 符溪镇 辜杰 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户272人，农户12510人 |
| 产业发展 | 胡场村 | 2024年双福镇胡场村茶产业提升项目 | 建设蓄水池 | 50个 | 38 | 衔接资金 | 38 | 双福镇 杨柳 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户125人，农户971人 |
| 新型村集体经济 | 明星村 符泉村 | 2024年符溪镇符泉村明星村新型村集体经济建设项目 | 建设育苗基地 | 1个 | 480 | 衔接资金 | 300 | 符溪镇 辜杰 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区所涉脱贫户 |
| 新型村集体经济 | 月南村 光荣村 | 2024年胜利街道月南村光荣村新型村集体经济建设项目 | 建设屠宰场 | 1个 | 400 | 衔接资金 | 300 | 胜利街道 代坤 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区所涉脱贫户 |
| 新型村集体经济 | 楠邻村 | 2024年龙门乡楠邻村新型村集体经济建设项目 | 对村集体闲置资产进行改造，迁改水、电、网等 | 1个 | 190 | 衔接资金 | 150 | 龙门乡 孙舒闻 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区所涉脱贫户 |
| 新型村集体经济 | 天全村 | 2024年绥山镇天全村新型村集体经济建设项目 | 修建改造斗量村资产 | 1个 | 180 | 衔接资金 | 150 | 绥山镇 李伟 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区所涉脱贫户 |
| 新型村集体经济 | 徐塘村 | 2024年罗目镇徐塘村新型村集体经济建设项目 | 利用集镇闲置场地，建设农特产品交易中心 | 1个 | 160 | 衔接资金 | 150 | 罗目镇 张艳红 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区所涉脱贫户 |
| 新型村集体经济 | 观音村 | 2024年高桥镇观音村新型村集体经济建设项目 | 流转兴宏村土地实施60亩中药材“淫羊藿”种植 | 1个 | 150 | 衔接资金 | 150 | 高桥镇 宋琴 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区所涉脱贫户 |
| 安全饮水 | 全市 | 2024年农村供水改造工程 | 管网建设、蓄水池建设和取水口建设等 | 1个 | 400 | 衔接资金 | 400 | 水务局 胡俊 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区所涉脱贫户 |
| 项目管理费 | 全市 | 2024年衔接资金项目管理费 | 用于项目前期费用（包括设计、监理等费用） | 按合同约定 | 100 | 衔接资金 | 100 | 农业农村局秦志伟 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区所涉脱贫户 |
| 易地搬迁 | 全市 | 2024年易地搬迁长期贷款贴息 | 用于易地搬迁长期贷款贴息 | 按实贴息 | 169 | 衔接资金 | 169 | 农业农村局秦志伟 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区所涉脱贫户 |
| 农业保险保费 | 全市 | 2024年农业保险保费补贴 | 用于农业保险保费补贴 | 按实补贴 | 18 | 衔接资金 | 18 | 农业农村局何治江 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区所涉所有农户 |
| 产业集群 | 全市 | 2024年峨眉山市优势特色产业集群—粮油类项目（二） | 发展特色产业集群 | 1个 | 510 | 衔接资金 | 510 | 农业农村局何治江 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区所涉脱贫户 |
| 重点帮扶村建设 | 胡场村 | 2024年双福镇胡场村重点帮扶村建设项目 | 购置茶机生产装备 | 1个 | 80 | 衔接资金 | 60 | 双福镇 杨柳 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 带动农户就业，增加农户收入，巩固脱贫成果 |
| 残疾人电商基地 | 峨眉山市 | 2024年残疾人农副产品电商基地建设 | 扶持农村残疾人就业帮扶基地 | 2个 | 28 | 衔接资金 | 28 | 残疾人联合会张蓉 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 带动残疾人稳定就业、生产增收 |
| 先进镇建设 | 连峨村 | 2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（先进镇）项目 | 种植淫羊藿 | 20亩 | 50 | 衔接资金 | 50 | 高桥镇 宋琴 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户44人，农户963人 |
| 示范村建设 | 龙凤村、赵河村、双福村 | 2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（示范村）项目 | 示范村建设 | 3个 | 30 | 衔接资金 | 30 | 罗目镇张艳红、绥山镇李伟、双福镇杨柳 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户和监测户254人，农户6519人 |
| 农村公路养护 | 全市 | 2024年农村公路养护项目 | 峨眉山市农村公路养护 | 1个 | 133.41 | 衔接资金 | 133.41 | 交通运输局伍文杰 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 惠及项目区脱贫户 |
| 夏秋茶产业发展 | 三江村、龙洞村 | 2024年《支持夏秋茶产业发展的十二条措施》奖补项目 | 夏秋茶产业发展奖补 | 1个 | 13 | 衔接资金 | 13 | 农业农村局何治江 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 促进夏秋茶产业发展，带动农户致富增收 |
| 产业道路 | 荷叶村 | 2024年绥山镇荷叶村产业道路硬化项目 | 宽3.5—5米，厚0.2米，C30 | 70万元/公里 | 260 | 衔接资金 | 37 | 绥山镇 李伟 | 1年 | 完工 | 无 | 巩固脱贫成效 | 受益脱贫户119人，农户1842人 |